## Slide 1
Processo de Desenvolvimento de Software
Da passagem do briefing à entrega da garantia
Resumo do quadro de processo — Miro
Notes: Fonte: quadro Miro (frame 'Processo - Em Aprimoramento'). Layout e cores: Manual de Marca Thunders (p.13, p.17, p.25).

## Slide 2
VISÃO GERAL
Três perguntas guiam a célula da imersão à entrega
CONCEPÇÃO DA SOLUÇÃO
O que devemos construir?
Dores, oportunidades, hipóteses e premissas viram o Plano da Iniciativa.
GATE
Devemos executar?
Coerência com as dores, alinhamento estratégico e viabilidade técnica.
BUILD
Como devemos implementar a feature?
Define, implementa e testa até a entrega.
Hierarquia do trabalho
Iniciativa
Feature
User Stories
Tasks (código)
Célula autônoma
Propõe melhorias na própria dinâmica (retrospectivas técnicas) e no processo, nos agentes, nas skills e na arquitetura, com os respectivos responsáveis.
A gestão guia a célula da imersão até a conclusão da iniciativa.
Notes: Fonte: Miro, frame 'Processo - Em Aprimoramento' — perguntas 'O que devemos construir?', 'Devemos executar?', 'Como devemos implementar a feature?'; blocos 'Iniciativa/Feature/User Stories/Tasks'; 'Gestão'; 'Detalhes importantes' (célula autônoma). O quadro não traz um objetivo escrito do processo — ⚠️ a confirmar.

## Slide 3
PROCESSO MACRO
Espinha geral do processo
1
Passagem do Briefing
A célula recebe o problema a ser tratado
2
Discovery
Imersão e Concepção da Solução
3
Gate
Devemos executar?
4
Build
Define, implementa e testa
5
Release
Publicação, divulgada 24 h antes
6
GMUD
Itens indispensáveis e checklist de subida
7
Pós go-live
Monitoramento de uso e performance
8
Entrega da Garantia
Evidências de uso, performance e suporte
Gate reprovado volta ao passo anterior (ou replaneja / abandona). Teste não aprovado gera ajustes dentro do tempo de Build.
Notes: Espinha fornecida por Sidney, confirmada nas respostas às divergências: Gate único antes do Build; antes da publicação não há gate (há divulgação de Release); depois segue para o monitoramento. Release = Publicação; Discovery = Concepção da Solução. Conteúdo de cada etapa: Miro, frame 'Processo - Em Aprimoramento'. ⚠️ Ordem Release → GMUD inferida do quadro (blocos verdes) — a confirmar.

## Slide 4
1 · PASSAGEM DO BRIEFING E IMERSÃO
A célula recebe o tema e entende o suficiente
Passagem do Briefing
O tema que iremos trabalhar
A célula recebe o problema a ser tratado
Cerimônia: Passagem do Briefing
Imersão
Célula entendendo o tema
Entender o suficiente para poder trabalhar no tema
Primeiras dores, oportunidades, hipóteses e premissas são levantadas
A célula precisa entender um pouco de tudo do que está sendo elaborado
Indicador: Tempo da Imersão
Notes: Fonte: Miro, frame 'Processo - Em Aprimoramento' — blocos 'Passagem do Briefing' ('o tema que iremos trabalhar', 'A célula recebe o problema a ser tratado', cerimônia) e 'Imersão' ('Célula entendendo o tema', 'Entender o suficiente…', indicador 'Tempo da Imersão').

## Slide 5
2 · DISCOVERY
Concepção da Solução e Gate
Concepção da Solução
O que devemos construir?
Dores / Oportunidades
Hipóteses / Premissas
Validar, questionar e entender com o mundo externo; discussão e validação totalmente em conjunto.
Plano da Iniciativa
Negócio
Solução
Solução arquitetural
Governança
Output: Plano da Iniciativa e Roadmap priorizado · Indicador: Tempo em Concepção
Gate
Devemos executar?
Solução coerente com as dores e os temas
Alinhada com a estratégia da empresa
Solução técnica viável (tecnologia, custo)
Aprovado: Build
Reprovado: volta ao passo anterior
Replanejamento: a célula não pode seguir
Abandono: custo ou know-how
Indicadores: taxa de reprovação, iniciativas replanejadas e abandonadas
Notes: Fonte: Miro, frame 'Processo - Em Aprimoramento' — 'Concepção da Solução' (Dores/Oportunidades, Hipóteses/Premissas, Plano da Iniciativa, Roadmap priorizado, Tempo em Concepção) e 'Gate / Abandono da Iniciativa' (perguntas, Aprovado/Reprovado/Replanejamento/Abandono, indicadores, cerimônia Avaliação do Gate). Observação: a numeração do Plano da Iniciativa no quadro pula o item 3.

## Slide 6
3 · BUILD
Define, implementa e testa
1
Define
Como devemos implementar a feature?
SDD · Protótipo
2
Implementa
Tasks (código) por feature
3
Teste
Funcional e usabilidade
OK?
Sim: sem bugs nem ajustes — segue para o Release
Não: Identificação de ajustes — a célula ajusta e isso entra no tempo de Build.
Indicadores de fluxo
WIP
Idade do WIP
Lead Time
Cycle Time
Tempo em Definição
Tempo em Teste
Tempo em Homologação*
Bug em Homologação*
Notes: Fonte: Miro, frame 'Processo - Em Aprimoramento' — bloco 'Build' (Roadmap priorizado, 'Como devemos implementar a feature?', SDD, Protótipo, Implementa/Tasks, Teste funcional e usabilidade, 'OK?', 'Identificação de Ajustes', indicadores de fluxo). * Indicadores com asterisco no quadro.

## Slide 7
4 · RELEASE E GMUD
Release divulgada antes da subida, com GMUD
Release (assíncrona)
Divulgada no mínimo 24 h antes da subida
Postada no canal do Teams para todos
Breve descrição, Demos e Documento Técnico (Requisitos de Subida)
A célula decide qual pacote de versões sobe (precisa gerar valor)
Indicadores: releases abortadas e concluídas com sucesso, ocorrências em produção, tempo de execução
Negócio
Publica no SharePoint, com informações no Jira: features, regra de negócio, vídeo de utilização
Acompanhamento / utilização
Features, script de acompanhamento de uso (quando aplicável), TAG(s) do Mixpanel
Checklist de Subida
Features, tamanho de campos, índices, slow queries e plano de execução
GMUD: itens indispensáveis
Microsserviços (PRs), feature flag, tenants e scripts; informações centralizadas na feature do Jira
Notes: Fonte: Miro, frame 'Processo - Em Aprimoramento' — bloco 'Deploy / Release' (cerimônia Release assíncrona, Teams, 24 h, Versão) e blocos verdes 'Release': Negócio, Acompanhamento/utilização, Checklist de Subida, 'GMUD - Itens indispensáveis' e nota 'Processo de GMUD'. Segundo Sidney, cada bloco verde é um micro-processo e as notas são pontos importantes. ⚠️ Confirmar se 'duas etapas' de GMUD = Checklist de Subida + GMUD itens indispensáveis.

## Slide 8
5 · PÓS GO-LIVE E GARANTIA
Monitoramento e entrega da garantia
Pós go-live: Monitoramento
Métricas de uso e de performance (Grafana)
Suporte (tickets) e fila do Rabbit (processamento, erro, DLQ)
Comparações: hoje × ontem, × última semana, × último mês (relativo)
Entrega da Garantia: Evidências
Evidências de uso e de performance (Grafana)
Evidências de suporte (tickets) e da fila do Rabbit
Garantia de 90 dias, sempre sem custo ao cliente
Indicadores de resultado
Deployment Frequency (mensal)
Change Failure Rate
Tempo gasto nas correções
Previsto × Real (utilização mensal)
Chamados em produção
Aderência em produção
Notes: Fonte: Miro, frame 'Processo - Em Aprimoramento' — blocos verdes 'Pós go-live' (Monitoramento: métricas de uso, Grafana, suporte, Rabbit, comparações), 'Entrega da Garantia' (Evidências) e 'Indicadores de Resultado'. '90 dias, sem custo' vem do frame 'Thunders - Fluxo do Processo de Execução do Projeto' (6 etapas: ... 5. Garantia - 90 dias; 6. Sustentação) — ⚠️ confirmar se se aplica a este processo de desenvolvimento.